**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ   
АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 03.05.2023 года № 15**

**О подготовке объектов жилищно - коммунального**

**хозяйства Андреевского сельсовета Касторенского района Курской области к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг.**

В целях выполнения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса Андреевского сельсовета Касторенского района к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, в целях выполнения Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание постановление Администрации Касторенского района Курской области от 28.04.2023 № 322 «О подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг.» , **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Создать и утвердить состав штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Андреевского сельсовета Касторенского района Курской области к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг. согласно приложению № 1.
2. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Андреевского сельсовета Касторенского района Курской области к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг. согласно приложению № 2.
3. Установить срок окончания всего комплекса мероприятий по подготовке объектов соцкультбыта и инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. – до 15 октября 2023 года.
4. Принять исчерпывающие меры для обеспечения предприятий, организаций, учреждений и населения муниципального образования «Андреевский сельсовет» Касторенского района Курской области твердым топливом в объеме 70% от общей потребности в срок до 15 октября 2023 года.
5. Обеспечить своевременное оформление паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Андреевского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг.
6. Главному бухгалтеру Администрации Андреевского сельсовета Касторенского района Курской области Новоточиновой Е.А. направлять строго по целевому назначению средства местного бюджета, предусмотренные на финансирование мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг.
7. Предусмотреть в бюджете 2023 года средства на 100% оплату текущих платежей за получаемые топливно - энергетические ресурсы и на обеспечение расчетов по долгам прошлых лет.
8. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности усилить контроль за ходом подготовки объектов жизнеобеспечения Андреевского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Андреевского сельсовета А.С.Несов

Приложение № 1 к постановлению

Администрации

Андреевского сельсовета

Касторенского района

Курской области

от 03.05.2023 г. № 15

**С О С Т А В**

**штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Андреевского сельсовета Касторенского района Курской области к работе**

**в осенне-зимний период 2023-2024 гг.**

1. Несов А.С.. – Глава Администрации Андреевского сельсовета

Касторенского района, руководитель штаба;

1. Савина А.Н. – Заместитель Главы Администрации Андреевского

сельсовета Касторенского района;

1. Новоточинова Е.А. – главный бухгалтер

Администрации Андреевского сельсовета Касторенского

района;

4. Обухова В.П. – директор МКУ «ОДА Андреевского сельсовета

Касторенского района Курской области»;

5. Мордасова С.В. - заведующая Андреевской сельской библиотекой ;

6. Мордасова Н.И. – заведующая МКУК «Цветоченский ДК»

Приложение № 2 к постановлению

Администрации

Андреевского сельсовета

Касторенского района

Курской области

от 03.05.2023 г. № 15

**План**

**мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Андреевского сельсовета Касторенского района Курской области к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1 | Обеспечение выполнения программы реконструкции и ремонта объектов ЖКХ Андреевского сельсовета на 2023 год | Глава администрации | до 15.10. 2023г. |
| 2. | Принятие необходимых мер, обеспечивающих ежемесячную оплату учреждениями Андреевского сельсовета текущего потребления топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг | Руководители учреждений | постоянно |
| 3. | Обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных для оплаты топливно-энергетических ресурсов | Начальник отдела администрации - главный бухгалтер Администрации Андреевского сельсовета | Постоянно |
| 4. | Обеспечение закупки твердого топлива в объеме не менее 70% от сезонной потребности | Глава администрации | до 15.10.2023 г. |
| 5. | Обеспечение проведения комиссионных проверок объектов социальной сферы и жилищно-коммунального назначения с целью определения конкретных объемов работ по подготовке к зиме | Глава администрации | до 10.09.2023 г. |
| 6. | Разработка и утверждение организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования объектов социально-культурной сферы, внешнего благоустройства и жилищно-коммунального назначения с последующим представлением в Администрацию Касторенского района | Администрация Андреевского сельсовета | до 10.09.2023 г. |
| 7. | Содействие в формировании обязательного резерва материально-технических ресурсов на объектах водоснабжения для оперативного устранения неисправностей и аварий. | Глава администрации | до 15.10.2023 г. |