АДМИНИСТРАЦИЯ

АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 апреля 2012г. №9

О проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории Андреевского сельсовета в 2012 году.

Во исполнение постановления Главы Администрации  Касторенского района Курской области  «О проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории Касторенского района в 2012 году»,   в целях организации работы по наведению образцовой чистоты и санитарного порядка на территории населенных пунктов Андреевского сельсовета  после осенне-зимнего периода, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести с 16 апреля 2012 года по 15 мая 2012 года повсеместно на территории населенных пунктов Андреевского сельсовета  месячник образцовой чистоты и санитарного порядка.

2.Утвердить прилагаемый состав штаба по подготовке  и проведению месячника.

3. Утвердить организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению месячника чистоты с указанием ответственных лиц за их исполнение. Составить график проведения благоустроительных работ и предоставить их районному штабу  по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка.

4.Установить пятницу единым санитарным днем недели по уборке территорий, в том числе территорий закрепленных за учреждениями , организациями, частными предпринимателями, а также улиц и дворовых территорий  населенных пунктов индивидуальной застройки с целью обеспечения постоянной поддержки надлежащего санитарного состояния в населенных пунктах сельсовета.

5.Применять к нарушителям санитарного порядка  меры административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 г.№195-ФЗ и Законом Курской области «Об административных правонарушениях  в Курской области»  от 04.01.2003 года №1-ЗКО.

6. Штабу по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка еженедельно рассматривать на своих заседаниях выполнение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов.

7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Андреевского  сельсовета                                  А.С.Несов

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением   администрации

Андреевского сельсовета Касторенского района Курской области от 13.04.2012г. №9

СОСТАВ

штаба  по проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка   на территории Андреевского сельсовета Касторенского района

1. Несов А.С.                      –Глава администрации Андреевского сельсовета

(председатель штаба)

2.Зенина В.Е.                      – землеустроитель администрации Андреевского

сельсовета (зам. председателя штаба)

3.Алимова Т.Н                     - зам. главы администрации Андреевского

сельсовета (секретарь штаба)

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

1.Мордасова С.В.                –библиотекарь МКУК «Андреевская сельская

библиотека»

2. Шерстюк М.А.               – зав.Касторенским ФАП( по согласованию)

3.Утицких Г.П.                   –библиотекарь Ольховатской библиотеки

4.Митин И.Д.                      –депутат Собрания депутатов Андреевского

сельсовета

5. Кожин А.С.                    –участковый инспектор (по согласованию)

6. Беличев В.В.                    - депутат Собрания депутатов Андреевского

сельсовета

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением   администрации

Андреевского сельсовета Касторенского района Курской области от 13.04.2012г. №9

ГРАФИК

проведения благоустроительных работ на территории

Андреевского сельсовета.

| № п/п | Наименование мероприятий | Время проведения и ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Провести сходы граждан, на которых обнародовать принятое постановление | До 18.04.2012г. администрация сельсовета, штаб |
| 2 | Организовать уборку территории прилегающих к жилым домам и надворным постройкам (очистка от сухой травы ,листьев и мусора) | С16.04.2012г. по28.04.2012г. население |
| 3 | Руководителям учреждений и организаций, независимо от форм собственности, навести надлежащий порядок прилегающих территорий | С 16.04.2012г. по 28.04.2012г. руководители организаций, учреждений Фапы, клубы, библиотеки, почтовые отделения. |
| 4 | Территорию, занимаемую предпринимателями и фермерами привести в порядок в течении месяца | Атаманов В.Н. Мусейбов И.Б. Киселев А.А. Сафрошина М.С. Циценко С.В. Захаров А.М. Галкина Л.М. Черных В.М. Низомов А. |
| 5 | Постоянно вести работу с сорняком. | Постоянно |

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением  администрации

Андреевского сельсовета Касторенского района Курской области от 13.04.2012г. №9

П Л А Н

организационно-технических  мероприятий по подготовке и  проведению месячника образцовой  чистоты и санитарного  порядка на территории Андреевского   сельсовета

| № п\п | Содержание мероприятий | Дата исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести сходы граждан в населенных пунктах сельсовета по вопросу проведения месячника образцовой чистоты и санитарного порядка | С 16 апреля по 18 апреля 2012 года | Администрация Андреевского сельсовета Члены штаба |
| , 2. | Объявить пятницу санитарным днем для проведения работ по уборке территорий населенных пунктов | Каждая пятница | Администрация Андреевского сельсовета, члены штаба |
| 3. | Независимо от форм собственности навести должный санитарный порядок прилегающих территорий организаций и учреждений, расположенных на территории Андреевского сельсовета, ремонт изгороди, побелка и обрезка деревьев. | С 16 апреля по 28 апреля 2012 года | Зав. Магазином в д. Андреевка; п. Семеновский Зав. Клубами, зав.библиотеками Зав. ФАПами Зав.почтового отделения. |
| 4. | Благоустройство территории, прилегающей к административному зданию администрации Андреевского сельсовета (обрезка деревьев, посадка цветов.) | С 16 апреля по 28 апреля 2012 года | Глава администрации Андреевского сельсовета. |
| 5. | Населению навести порядок на дворовых территориях, и территориях прилегающих к домовладениями ( вывоз мусора, складирование или вывоз навоза, контролируемое сжигание сухой травы, побелка деревьев) | С 16 апреля по 28 апреля 2012 года | Депутаты, члены штаба. |
| 6. | Ремонт подъездных путей к мосту через ручей Безымянный | С 26 апреля по 28 апреля 2012 года | Глава КФХ «Циценко» |
| 7. | Участковому инспектору, совместно с членами штаба проводить рейды с целью выявления нарушителей санитарного порядка и применять к ним соответствующие меры | С 16 апреля по 28 апреля 2012 года | Участковый инспектор, члены штаба |
| 9. | Оборудование и благоустройство спортивной площадки в д. Андреевка , п.Цветочный, п.Семеновский | С 25 апреля по 28 апреля 2012 года | Глава администрации Андреевского сельсовета |